【加点審査項目提案書作成上の留意点】

* 書式、フォーマットについては任意とするが、様式番号及び該当する評価項目、評価の視点、設問との対応が分かるように記載すること。
* 加点審査項目提案書全体で通し番号を付すこと。
* 提案にあたっては、本事業の入札金額以外に別途県に対して対価を求めるような事項は記載しないこと。

| 施設整備の  基本方針  （要求水準） | 評価項目 | 評価の視点 | 設問 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安定的・継続的に良質な医療の提供が可能な施設計画 | 今治圏域の中核病院として担うべき政策的医療や高度医療への対応 | 1. 今治圏域の救急・周産期等医療を担う中核病院として、新病院の医療機能が最大限発揮できる施設計画のあり方について、専門的知見を生かした有効な提案がなされているか。 | * 施設整備方針、コンセプトについて * 外部、内部アプローチ計画について * 利用者に分かりやすく、効率的な施設配置、階構成、ゾーニングの考え方について * その他有効な提案（任意）   【様式23　設計図書も併せて評価】 |
| 1. 圏域内唯一の災害拠点病院として果たすべき役割を踏まえた施設計画及び運営面の工夫等について有効な提案がなされているか。 | * 災害発生時に多数の傷病者へ医療を提供するなど、災害拠点病院としての機能を発揮するための施設計画の考え方や工夫について * インフラ途絶時等に機能を維持するための施設計画の考え方について * その他有効な提案（任意） |
| 1. 新型コロナ等、新興感染症発生時に、県立病院の使命として当院が果たすべき役割を踏まえた施設計画及び運営面の工夫等について有効な提案がなされているか。 | * 新型コロナ等、新興感染症発生時の患者受入れ、患者・職員のゾーニングや動線など感染対策へ配慮した施設計画の考え方や工夫について * その他有効な提案（任意） |
| 施設の可変性 | 1. 将来の医療ニーズの変化や運営方針・診療機能の変化に伴い、施設の増改築や改修など、変化に柔軟に対応できるフレキシビリティの高い有効な提案がなされているか。 | * 各種変化等に柔軟に対応できる施設計画の考え方について * 将来発生する改修工事やメンテナンスのし易さ等に対する具体的な工夫について * その他有効な提案（任意） |
| 患者や職員など施設利用者にとって快適な施設計画 | 患者や患者家族にやさしく、職員の働きやすい環境の整備 | 1. 施設利用者にとって使いやすく、心地の良い環境であり、また、職員が効率良く、安全かつ快適に業務を行うことができるような工夫がなされているか。 | * わかりやすい患者動線、プライバシーへの配慮など施設利用者が快適に過ごせる環境の実現に向けた施設計画上の工夫や考え方について * 職員動線や採光などへ配慮し、職員が効率良く、安全かつ快適に働くことができる環境の実現に向けた施設計画上の考え方や工夫について * 職員間のコミュニケーションを図りやすくするなどの工夫について * その他有効な提案（任意） |
| 周辺地域や環境に配慮した施設計画 | 周辺住民・施設への配慮 | 1. 周辺地域の住環境等と調和した外観・外構計画の提案がなされているか。 | * 周辺の景観と調和するような施設計画や外構計画の考え方や工夫について * その他有効な提案（任意） |
| その他 | プロジェクトマネジメント・品質管理 | 1. 経験豊富な担当者を本事業に配置するなど、有効な体制面の提案がなされているか。 | * 「様式19-1 設計技術者の配置、資格及び実績」「様式19-2施工技術者の配置、資格及び実績」「様式19-3工事監理技術者の配置、資格及び実績」を評価 |
| 1. 事業全体の品質管理・マネジメント（病院要望等の的確な反映、事業工程の遅延防止策）に関する有効な提案がなされているか。 | * 設計、施工及び工事監理全体の品質管理及びチェック体制について * セルフモニタリングの実施方法について * 病院の要望を効果的に集約、実現するための仕組み・工夫（ＶＲ等の活用）や会議体等の設定、業務及び打合せの進め方について * その他有効な提案（任意） |
| コスト管理 | 1. 契約金額内で価格コントロールするための有効な方策と事業者側の積極的な姿勢が示されているか。 | * 契約金額を変更しない価格コントロール及びプロジェクトマネジメントの手法について（想定される要素を列記した上で具体的な調整方法を記載すること。） * その他有効な提案（任意） |
| 1. 施設の維持管理費用の低減に関する具体的かつ有効な提案がなされているか。 | * 維持管理のしやすさ、ライフサイクルコスト（ LCC ）の最適化、長寿命化を考慮した建築部材（設備含む）の使用の考え方について * エネルギー消費の削減､光熱水費の削減に関する施設維持管理上の工夫及びその具体的な効果について * その他有効な提案（任意） |
| 竣工後のフォロー | 1. 新病院の円滑な開院を実現するために、建物竣工以降の効果的かつ充実したフォローの提案がなされているか。 | * 円滑な開院の実現に向けたフォロー内容・体制について（引き渡し後に県からの問い合わせや依頼事項へ対応するための連絡体制や担当者の配置、対応方法を具体的に記載すること。） * その他有効な提案（任意） |
| 地域経済の振興 | 1. 本事業全体を通じて、どのように地域経済に寄与できるかについて、効果が発揮できる有効かつ具体的な提案がなされているか。 | * 県内各種企業、人材や県産品、部材等の活用について（定量的な数値を提案すること） * 下請企業等の活用等、本事業による県内への経済波及効果について（定量的な数値を提案すること） * その他有効な提案（任意） |
| その他 | 1. 本事業において、民間企業の創意工夫を活かし、自らが貢献できるような具体的な対応・支援策等について（入札金額内で実施できるものに限る。） | * （自由提案） |